ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Волгоградской области

_______________________________________________________________копия

от  19 декабря 2017 года №2009

О подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы  градостроительного проектирования  Котовского муниципального района Волгоградской области

Руководствуясь ст. 29.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Приказом Комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 24.10.2017г. № 151-ОД, Уставом Котовского муниципального района Волгоградской области, администрация Котовского муниципального района постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района,  согласно прилагаемому плану мероприятий по подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Котовского муниципального района Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Котовского

муниципального района                      подпись, печать                     С.В. Чумаков

Верно:

Начальник отдела по общим и

организационным вопросам	                         					Е.В. Гаврик

«____» декабря 2017 года

Подлинник постановления хранится в делах администрации

Утвержден

постановлением администрации

Котовского муниципального района

от 19.12.2017г. № 2009

План мероприятий

по подготовке проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района | в течение 5-ти дней | Архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района |
| 3. | Согласование проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района о соответствии документации требованиям законодательства | 3 дня | Архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района |
| 4. | Размещение на официальном сайте Администрации Котовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и опубликование в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Котовского муниципального района | не менее чем за два месяца до утверждения | Архитектурно-строительный отдел, отдел ИВТ администрации Котовского муниципального района |
| 5. | Утверждение нормативов градостроительного проектирования | 30 дней | Котовская районная Дума |
| 6. | Размещение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования | в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов | Архитектурно-строительный отдел администрации Котовского муниципального района |